| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИНДЕЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |
| 14.02.2017 | № | 20-п |  |

с.Кинделя

Об  утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Благоустройство  территории

Кинделинского  сельсовета

на 2014-2020 годы»

Руководствуясь п. 5.9 Постановления администрации  Кинделинского сельсовета от 06.11.2013 г. № 76-п «О Порядке формирования, реализации   и  оценки  эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании  Кинделинский  сельсовет»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории  Кинделинского  сельсовета на 2014-2020 годы» (в редакции от 11.11.2016 г. № 109-п ) согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу  со дня подписания.

Глава администрации		                                                  А.Н.Козеняшев

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение к постановлению

№20-п от 14.02.2017 г.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

"Благоустройство территории  Кинделинского  сельсовета

на 2014-2020 годы"

| N п/п | Характеристики программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |
| 1. | Цели и задачи программы | -Совершенствование системы комплексного благоустройства МО Кинделинский сельсовет; -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов; -Совершенствование эстетического вида Кинделинского о сельсовета, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; -Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; -Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий; -Повышение общего уровня благоустройства поселения |  |  |
| 2. | Объем финансирования, тыс. рублей | план | факт | отклонение, % |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 731,2 т. руб. | 731,1 т.руб. | 0,01 |
|  | второй год реализации программы | 798,5 т.руб. | 787,4 т.руб. | 1,39 |
|  | третий год реализации программы | 790,7 | 788,50 | 0,3 |
| 3. | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение, % |
|  | Показатель 1 Охват уличного освещения на территории поселения, % |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 100 | 100 | - |
|  | второй год реализации программы | 100 | 100 | - |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 2 Процент привлечения предприятий, организаций и населения к работе по благоустройству, % | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 70 | 70 | - |
|  | второй год реализации программы | 70 | 70 | - |
|  | третий год реализации программы | 70 | 70 |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 3 Содержание свалок по требованию СанПина, % | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 60 | 60 | - |
|  | второй год реализации программы | 70 | 70 | - |
|  | третий год реализации программы | 70 | 70 |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 4 Улучшение экологической обстановки на территории поселения, % | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 60 | 60 | - |
|  | второй год реализации программы | 60 | 60 | - |
|  | третий год реализации программы | 60 | 60 |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 5 Соответствие объектов выполненного благоустройства требования по ГОСТу, % | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 50 | 50 | - |
|  | второй год реализации программы | 60 | 60 | - |
|  | третий год реализации программы | 60 | 60 |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |